हिलिहाङ गाउँपालिका



ufp‘sfo{kflnsfsf] sfof{no

पञ्चमी, पाँचथर

१ g+= k|b]z, g]kfn .



**हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नं ६,५, ३ र ४ जोरपोखरी-आगेजुङ-गोपेटार-भोटेगढि-हिलिहाङ दरबार पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागी गुरूयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने कार्यको TOR**

1. **पृष्ठभूमी:**

नेपाल पर्यटकीय दृष्टिकोणले असिमित सम्भावना बोकेको देश हो । नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक विविधताले वर्षेनी लाखौ पर्यटकहरुलाई आकर्षित गरी रहेको छ । नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान रही आएको छ । यस क्षेत्रले देशको प्राकृतिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक धरोहरहरुको संरक्षण तथा सम्वर्धन गरी विश्‍व सामू नेपाललाई अद्वितिय प्राकृतिक सुन्दरता तथा साँस्कृतिक विविधता भएको देशको रुपमा चिनाउन सफल भएको छ । स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना देखी वैदेशिक मुद्रा आर्जन सम्म यस क्षेत्रको महत्वपुर्ण योगदान रहेको छ । World Travel and Tourism Council को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पर्यटन क्षेत्रको योगदान नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वर्ष २०१७ मा ३.६ % देखी बढेर ७.५ % पुगेको छ । अतुलनीय प्राकृतिक सुन्दरता तथा साहसिक पर्यटनको बृहत सम्भावना रहेको नेपालमा पर्यटकीय पुर्वाधारहरुको विकास गर्नु आजको आवश्यक्ता रहेको छ । यसै सन्दर्भमा पाँचथर जिल्ला, हिलिहाङ गाउँपपालिका वडा नं ६, जोरपोखरी क्षेत्र जो आफै पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपुर्ण छ, यस क्षेत्रको पर्यटकीय पुर्वाधार विकासको लागी हिलिहाङ गाउँपालिका आ. व. २०७४-७५ को लागी पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माण गर्ने अठोट साथ अघि बढेको छ । पाँचथर जिल्लाको महत्वपुर्ण पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नको लागी, प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपुर्ण यस जोरपोखरी क्षेत्रको धार्मिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्वलाई उजागर गर्नको निम्ती, यस क्षेत्रलाई आन्तरीक तथा बाह्य पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्नको लागी यस क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनाको वैज्ञानिक आधारमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु आवश्यक देखिएको छ । हिलिहाङ गाउँपालिकाको चालू आ. व. २०७४-७५ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार यस कार्यको लागी परामर्शदाताबाट अध्ययन अनुसन्धानको कार्य गराएर पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माणको लागी यो TOR तयार पारिएको छ ।

1. **अवधारणा**

जोरपोखरी क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनाहरुलाई उजागर गरी यस क्षेत्रको धार्मिक, साँस्कृतिक, प्राकृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न, पर्यटकीय पुर्वाधारहरुको निर्माण गर्दै यस क्षेत्रलाई प्रदेश नं १ को प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लाने र ४ वर्ष भित्र यस क्षेत्रलाई नमुना पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै जोरपोखरी-आगेजुङ-गोपेटार-भोटेगढि तथा हिलिहाङ दरबार सर्किट पर्यटन क्षेत्रको रुपमा वृहत पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने अवधारणा अनुरुप यो TOR तयार गरिएको छ ।

1. **उद्देश्य**

हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नं ६, जोरपोखरी क्षेत्रलाई प्रदेश स्तरीय पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गर्नको लागी यस क्षेत्रमा पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माणको सम्भावना अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षता एवं अनुभव प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाबाट गराई यस क्षेत्रको पर्यटकिय सम्भावना विस्तारको लागी कस्ता पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ ? र यस क्षेत्रको कुन कुन स्थानमा निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छ ? यस क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई बढाउने कस्ता पुर्वाधार आवश्यक छ ? ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व बोकेको हिलिहाङ दरबार क्षेत्र तथा भोटेगढिमा पर्यटकीय पुर्वाधारहरुको विकासका लागी के कस्ता योजना तथा पुर्वाधार निर्माण आवश्यक छ ? वातावरणिय तथा सामाजिक हिसाबले कस्ता पर्यटकिय सम्भावनाहरुको खोजि गर्न सकिन्छ ? यस क्षेत्रमा दिगो पर्यटकिय गन्तव्यको स्थापनाका लागी कस्ता भौतिक , सामाजिक, साँस्कृतिक पुर्वाधारहरुको आवश्यक्ता रहेको छ ? भन्‍ने बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ ।

1. **अध्ययनको आवश्यक्ता**

जोरपोखरी लगायत आगेजुङ, गोपेटार, हिलिहाङ दरबार तथा भोदेगढि क्षेत्रको प्राकृतिक, साँस्कृतिक, धार्मिक पर्यटन तथा समग्र पर्यटनको क्रियाशिल व्यक्ति, संस्था यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्‍ने व्यक्ति वा संस्थाहरु र पर्यटन क्षेत्रमा कार्य गर्ने विज्ञ समुह समेतको सल्लाह ऐवं सुझावहरुको अध्ययन गरी यस क्षेत्रको प्राकृतिक सुन्दरताको संरक्षण र साँस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन समेतमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने गरि जोरपोखरी क्षेत्रको पर्यटकिय पुर्वाधार निर्माण गर्न पर्यटकीय गुरुयोजना तयार गर्ने ।

1. **अध्ययनको विषय:**

जोरपोखरी क्षेत्रमा केन्द्रित भई प्राकृतिक, साँस्कृतिक, धार्मिक पर्यटन तथा समग्र पर्यटनको क्रियाशिल व्यक्ति, संस्था यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्‍ने व्यक्ति वा संस्थाहरु र पर्यटन क्षेत्रमा कार्य गर्ने विज्ञ समुह समेतको सल्लाह ऐवं सुझावहरुको अध्ययन गरी यस क्षेत्रको प्राकृतिक सुन्दरताको संरक्षण र साँस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन समेतमा उल्लेखनीय वृद्धिको लागी आवश्यक भौगोलिक, प्राविधिक तथा समाजशास्त्रिय दृषटिकोणले महत्वपुर्ण देखिएका विषय हरुमा केन्द्रित भई प्रकृती मैत्री पुर्वाधार हरुको निर्माण तथा यस क्षेत्रको धार्मिक सहिष्णुतालाई खलल नपुग्‍ने गरी वातावरणीय हिसाबले क्षति नपुग्‍ने खालका पुर्वाधार निर्माण मा केन्द्रित भएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने । साथै भोटेगढि तथा हिलिहाङ दरबार क्षेत्रलाई ऐतिहासिक पुरातात्विक पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने समेत यस अध्ययनको विषय हुने छ ।

1. **सम्पादन गरिने कार्यक्षेत्र**

हिलिहाङ गाउँपालिका जोरपोखरी पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागी यस क्षेत्रमा भएका संरचना बाहेक अरु कस्ता संरचना हरुको आवश्यक्ता छ ?, यस क्षेत्रमा रहेका मठमन्दिर हरुको सौन्दर्यतामा वृद्धिको लागि कस्ता पुर्वाधार आवश्यक रहेको छ ? यस क्षेत्रका प्राकृतिक धरोहर हरुको संरक्षण तथा प्रवर्धनको लागि कस्ता संरचना आवश्यक रहेको छ ? जोरपोखरी को संरक्षण तथा भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा अझ कस्तो नविन कुरा हरु जोड्न सकिन्छ? यस क्षेत्रको पदमार्ग विकासको लागी कस्ता संरचना हरुको आवश्यक्ता रहेको छ ? संरचना हरुको निर्माण गर्दा कसरी वातावरण तथा पर्यावरण मैत्री हुने ? पुर्वाधारहरुको निर्माणको लागी उपयुक्ता ठाउँ हरुको छनौट कसरी गर्ने साथै यो अध्ययनको कार्यक्षेत्र जोरपोखरी पर्यटकीय क्षेत्रमा केन्द्रित भएर गर्नु पर्नेछ साथै भोटेगढि तथा हिलिहाङ दरबार क्षेत्रको विकासका लागी हिलिहाङ दरबार संग्रहालय निर्माण, दरबार क्षेत्र उत्खनन र अन्य आवश्यक पुर्वाधारहरुको अध्ययन समेत यस अध्ययनको विषय हुनेछ ।

1. **प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्ने विषयहरु**

प्रतिवेदन पेश गर्दा तपशिल बमोजिमका विषयहरुमा केन्द्रित भई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ ।

* पृष्ठभूमी
* अध्ययन विधि
* यातायात व्यवस्था र संचार सुविधा सम्बन्धमा
* भैरहेको संरचनाहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धमा
* पर्यटकीय तथा साँस्कृतिक क्षेत्र विकासका लागी खाका सम्बन्धमा
* जोरपोखरी-आगेजुङ-गोपेटार-भोटेगढी-हिलिहाङदरबार सर्किट पर्यटन विकास पुर्वाधार निर्माणको खाका पेश गर्ने
* जोरपोखरी- चतुरे क्षेत्रको पर्यटकीय पुर्वाधारहरुको निर्माणको लागी उपयुक्त ठाँउको पहिचान गरी खाका पेश गर्ने
* यस क्षेत्रको वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण तथा संवर्धनको लागी फिल्ड सर्वे गरी लगत संकलन गर्ने ।
* पुर्वाधार निर्माणबाट हुन सक्‍ने पर्यावरणिय क्षतिको मुल्याङकन गरी जीव-वनस्पतीको संरक्षणको खाका तयार गर्ने ।
* यस क्षेत्रको सौन्दर्यिकरणको लागी आवश्‍यक वनस्पतीहरुको लगत तयार गरी reforestation plan तयार गर्ने ।
* जोरपोखरीमा नौकाविहार, झोलुङगे पुल आदी पुर्वाधार निर्माणको लागी वातावरणीय पक्षको मुल्याङकन गरी खाका पेश गर्ने
* योजना लाई प्रभावकारी बनाउनका लागी आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा योजना
* नेपालका सबै जातजाति तथा यस क्षेत्रको मूख्य जातजाति को संस्कृति झल्किने पहिरन, वस्तुहरुको प्रस्तावित प्रदर्शनीखो व्यवस्थापन खाका तयार गर्ने
* जोरपोखरी देखी आगेजुङ, भोटेगढि तथा हिलिहाङ दरबार क्षेत्र सम्मको पदमार्ग निर्माणको खाका तयार गर्ने
* यस क्षेत्रको दिगो विकास र आत्मनिर्भरताको लागि के कसरी आयश्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ प्रस्तावित गर्ने
* यस क्षेत्रको अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी सञ्‍चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तावित खाका तयार गर्ने
* प्रत्येक वर्षको योजना तथा कार्यक्रमहरु सिलसिलेवार रुपमा प्राविधिक ईस्टिमेट बमोजिम प्रस्तावित खाका तयार गर्ने
* बाह्य पर्यटन संस्था , व्यक्ति र समुहहरुको खोजी तथा ति सँग सहकार्य सम्बन्ध विस्तार गर्दै दिगो व्यवस्थापन तरफ अग्रसर हुने हुदा त्यस्तो संघ संस्थाहरुको विवरण तयार गर्ने
* स्थानीय संघ संस्था समुहलाई यस क्षेत्रको गतिविधिमा कसरि आबद्ध गराउने सो को कार्ययोजना तयार गर्ने
* हिलिहाङ दरबार क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरको संग्रहालय निर्माणको लागी सम्भाव्यता अध्ययन गरी खाका पेश गर्ने
* संग्रहालयको लागी उपयुक्त जग्गा को यकिन गरी प्रस्तावित गर्ने
* भोटेगढि, जोरपोखरी मा सम्भावित VIEW TOWER को सम्भाव्यता अध्ययन गरी ठाँउ प्रस्तावित गर्ने
* जोरपोखरी, आगेजुङ, भोटेगढि , हिलिहाङ दरबार क्षेत्र पदमार्गमा संचार, खानेपानी व्यवस्था शौचालय आदिको व्यवस्थाको खाका तयार गर्ने
* जोरपोखरी देखी हिलिहाङ दरबार क्षेत्र सम्म एक दिने पर्यटकीय बासको लागि कार्ययोजना तयार गर्ने
* जोरपोखरी देखी हिलिहाङ दरबार सम्म ऐतिहासिक पुरातात्विक अध्ययन केन्द्र निर्माणको सम्भाव्यता बार कार्ययोजना तयार गर्ने
* हिलिहाङ दरबार क्षेत्रमा पर्यटन आवागमन हस्तपुर क्षेत्रमा होमस्टेको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रस्तावना तयार गर्ने
* हिलिहाङ दरबार क्षेत्रमा आवश्यक पुर्वाधार निर्माण बारे ठाँउ प्रस्तावित गर्ने
* हिलिहाङ राजा, दरबारबारे ऐतिहासिक तथा पर्यटकिय केन्द्रको रुपमा विकास गर्न खाका तयार गर्ने
* जोरपोखरी-आगेजुङ-भोटेगढि – हिलिहाङ दरबार पर्यटन सर्किटको विकास तथा पुर्वाधार निर्माणका लागी कार्ययोजना तयार गर्ने
* नजिकको शहर फिदिम, ताप्लेजुङ बाट यस क्षेत्र सम्म १ दिने पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणको सम्भाव्यता बारे खाका तयार गर्ने
* ईलाम हुदै ताप्लेजुङ पाथिभरा दर्शनको लागी आउने पर्यटकहरुलाई एक दिने जोरपोखरी-आगेजुङ-गोपेटार-भोटेगढि-हिलिहाङदरबार क्षेत्रमा अवलोकन तथा बाससहितको पर्यटकीय अवलोकन कार्यक्रम निर्माणको खाका तयार गर्ने
* हिलिहाङ दरबार क्षेत्रमा रहेको पुरातात्विक महत्बका हतियार हरुको संरक्षण बारे प्रस्तावना तयार गर्ने
* जोरपोखरी तथा हिलिहाङ दरबार क्षेत्रमा पर्यटकहरुको लागी साँस्कृतिक कार्यक्रम सन्चालन सम्बन्धमा खाका तयार गर्ने
* हिलिहाङ संग्रहालय तथा अध्ययन केन्द्र निर्माणको लागी सम्भाव्यता अध्ययन बारे खाका तयार गर्ने
* संग्रहालय व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अत्यन्तै सफल भएका संग्रहालयको व्यवस्थापन पद्धती संग मिल्ने बुदाहरु प्रस्तुत गर्ने
* जोरपोखरी क्षेत्र, हिलिहाङ दरबार क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धमा खाका प्रस्तुत गर्ने
* जोरपोखरी क्षेत्रमा रहेका स्थानिय सीप तथा कलाको प्रवर्धन सम्बन्धमा खाका तयार गर्ने
* जोरपोखरी क्षेत्र प्रवेशद्वार निर्माण सम्बन्धमा विस्तारित खाका तयार गर्ने
* माथि उल्लेखित कार्यहरु गर्नको लागी चाहिने बजेट तथा लाग्‍ने समयको खाका तयार गरी सिलसिलेवार ढंगले प्रस्तुत गर्ने

**8. जनशक्ति तथा आवश्यक भौतिक उपकरणहरु**

माथि उल्लिखित बुँदाहरुका कार्यान्वयनका लागिआवश्यक पर्ने जनशक्तितपशिल बमोजिमव्यवस्थागर्नुपर्ने।

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.स.** | **जनशक्ति** | **जना** | **महिना** | **न्यूनतम योग्यता**  | **Bachelor पछिको न्यूनतम अनुभव** |
| 1 | योजनाविध (प्रमुख) | 1 | 1 | M Sc. in Urban planning/Civil /Architectural Engineering/Planning | 8 |
| 2 | Senior zoologist / Senior botanist | 1 | 1 | M .Sc in Zoology /Botany | 5 |
| 3 | पर्यटन विज्ञ | 1 | 1 | M.Sc./Social Science /Anthropology/Tourism. | 5 |
| 4 | आर्किटेक | 1 | 1 | B.E. Arch | 5 |
| 5 | सिभिल ईन्जिनियर | 1 | 1 | B.E. Civil | 5 |
| 6 | सर्वेक्षक | 1 | 1 | Diploma in Civil/Survey | लागु नहुने |
| 7 | सव ईन्जिनियर | 1 | 1 | Diploma in Civil Engineering or Equivalent | लागु नहुने |
| 8 | ड्राफ्टपर्सन | 1 | 1 | Diploma in Architecture Eng. or Equivalent | लागु नहुने |
| 9 | कम्पयुटर अपरेटर | 1 | 1 | +2 in any field with Basic Computer Training | लागु नहुने |

**9. बजेट व्यवस्थापन**

स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार हिलिहाङ गाउँपालिकाको जोरपोखरी पर्यटकीय क्षेत्रको (जोरपोखरी पर्यटन पुर्वाधार विकास) गुरुयोजना निर्माणको अध्ययनका लागी रु १०,००,०००/-( अक्षरुपी रू दश लाख मात्र) मा नबढने गरी बजेट विनियोजन गरिएकोमा सो अध्य्यनकार्यको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्नव्यक्ति वा संस्था, परामर्शदाताको लागी रु **872094.5 /-** (अक्षरुपी रु आठलाख बहत्तर हजार चौरान्बे रुपैया पचास पैसा मात्र) मा नबढने गरी बजेट ईस्टिमेट गरिएको छ ।यहि रकम भित्र रहेर परामर्शदाताले TOR बमोजिम कार्यसम्पन्‍न गर्नु पर्नेछ।परामर्शदातालाई पारिश्रमिकमा नियमानुसार लाग्‍ने कर परामर्शदाताको पारिश्रमिक भुक्तानि दिँदा अग्रिम कट्टी गरिनेछ ।

**10. भुक्तानीगर्ने प्रक्रियाः**

परामर्शदातालाईरकम भुक्तानी नेपाल सरकारको नियम वा TOR मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । निकाशा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाई सकेपछि एक मुष्ट हुन सक्नेछ।

**11. ज्ञान वा सीप हस्तान्तरण गर्नु पर्ने**

अध्ययन कार्यको समाप्ती पश्‍चात अन्तिम प्रतिवेदन बनाउनु अगाडी स्थानीय तहका पदाधिकारि, स्थानिय वासिन्दा र यस कार्यालयका कर्मचारी समेत समावेश गरि छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नु पर्ने छ । अन्तरक्रियाका विषयका उपयुक्त सुझावहरुलाई समावेश गरेर अन्तिम प्रतिवेदन बनाउनु पर्छ ।

**12. काम शुरु गर्ने अवधी**

जोरपोखरी पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागी गुरूयोजना (जोरपोखरी-आगेजुङ-भोटेगढि- हिलिहाङ दरबार) निर्माण गर्ने कार्यको अध्ययन कार्यको सम्झौता भई कार्यादेश पाएको मितिले २ हप्ता भित्र आफुले गर्ने कार्यहरुको प्रारम्भिक खाका कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । सो खाका स्विकृत भएपछि तुरुन्त कार्य शुरु गर्नु पर्नेछ । कार्यादेश पाएको १ महिना भित्रमा अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने छ । तर गाउकार्यपालिकाले कार्यप्रगतीको आधारमा आवश्यक्ता अनुसार म्याद थप गर्नु सक्नेछ।

**13. पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा सामाग्री विवरण**

परामर्शदाताले माथि उल्लेखित गुरुयोजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन नेपाली वा अङग्रेजी भाषा माध्ये कुनै एकमा तयार गर्नु पर्नेछ ।पेश भएका मस्यौदा प्रतिवेदन सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा Three dimension सहितकोप्रस्तावितकार्यक्रमको Power point presentation कम्तिमा ४० मिनेटको पेश गर्नुपर्नेछ। पुर्वाधारहरुको निर्माण सम्बन्धमा Animation presentation सहितको गुरुयोजनाको प्रतिवेदन पेश गर्ने । गुरुयोजनाको प्रतिवेदनको बाईन्डिङ गरिएका पाँचप्रति र सोको डिजिटल कपी सी.डी वा पेनड्राईभमा दुई थान पेश गर्नु पर्नेछ । गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयबाट तोकिए बमोजिम कार्य नभएमा पारिश्रमिक रोक्‍का राख्‍न सकिनेछ ।

**14. अन्य**

हिलिहाङ गाउँपालिका पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागी गुरूयोजना (जोरपोखरी-आगेजुङ- गोपेटार-भोटेगढि- हिलिहाङ दरबार) निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने क्रममा कुनै विवाद उत्पन्‍न भएमा प्रचलित कानून बमोजिम वा दुवै पक्षको सहमतिमा विवाद समाधान गरिने छ । गाउँकार्यपालिकाको निर्देशन बमोजिमकार्य भएको नपाईएमा पारिश्रमिक भुक्तानी रोक्का गर्न सकिनेछ ।

**Evaluation criteria**

**i)General experience of the consultants related to the assignment** [*20 marks*]

*a)* *Experience of consulting works in Tourism Master Plan/ Long Term Development Plan/ Periodic Plan/ Tourism/Urban Planning having consulting fee more than 5 lakhs without VAT*

*b) Experience of consulting works in Development projects having consulting fee more than 5 lakhs without VAT*

**Note:** No marks shall be given for the experience of the firm if the completion certificate is not attached. Project (Attested Experience Certificate)

**ii) Adequacy of the proposed work plan and methodologyin responding to the Terms of Reference [35 marks]**

|  |  |
| --- | --- |
| *Understanding of objectives and TOR as well as comments on TOR* | *5 marks* |
| *Quality of methodology* | *10 marks* |
| *Innovativeness* | *5 marks* |
| *Working and Manning Schedule* | *5 marks* |
| *Transfer of knowledge* | *5 marks* |
| *Project related Study* | *5 marks* |

**(iii) Qualifications and competence of the key staff for theAssignment[45 marks]**

Duly certified documents (Firm’s Experience certificate, expert’s qualification certificate) is mandatory.

**The formula for determining the financial scores is the following:**

[*Either Sf = 100 x Fm/F, in which Sf is the financial score, Fm is the lowest price and F the price of the proposal under consideration, or another proportional linear formula*]

The weights given to the technical and Financial Proposals are:

T (Technical Proposal) = 0.80

P (Financial Proposal) = 0.20

# Technical Proposal - Standard Forms

3A. Technical Proposal submission form.

3B. Consultant’s references.

3C. Comments and suggestions of consultants on the Terms of Reference and on data, services, and facilities to be provided by the Client.

3D. Description of the methodology and work plan for performing the assignment.

3E. Team composition and task assignments.

3F. Curriculum vitae (CV) for proposed professional staff.

3G. Time schedule for professional personnel.

3H. Activity (work) schedule.

**Technical Proposal Submission Form**

Date: \_\_/\_\_/2018

To:

…………………………….

…………………………………

Ladies/Gentlemen:

We, the undersigned, offer to provide the consulting services for **Consulting Services forPreparation of Master Plan for Jorpokhari Tourism Infrastructures Development"…………………………………………………………………………………."**in accordance with your Terms of Reference and our Proposal. We are hereby submitting our Proposal, which includes this Technical Proposal, and a Financial Proposal sealed under a separate envelope.

If negotiations are held during the period of validity of the Proposal, i.e., before ................... we undertake to negotiate onthe basis of the proposed staff. Our Proposal is binding upon us and subject to the modifications resulting from Contract negotiations.

We understand you are not bound to accept any Proposal you receive.

We remain,

Yours sincerely,

Authorized Signature:

Name and Title of Signatory:

Name of Consultant:

Address:

**Financial Proposal - Standard Forms**

4A. Financial Proposal submission form.

4B. Summary of costs.

**4A. Financial Proposal Submission Form**

Date: - - / - -/ 2018

To:

…………………………………

…………………………………..

Ladies/Gentlemen:

 We, the undersigned, offer to provide the**Consulting Services for" Preparation of Master Plan for Jorpani Tourism Infrastructure Development."** (---------------------------------------*)* in accordance with your Terms of Reference dated................. and our Proposal (Technical and Financial Proposals). Our attached Financial Proposal is for the sum of Rs. (In words: Rupees ……………………………………………). This amount is inclusive of the local taxes except Value Added Tax(VAT), which we have estimated at Rs. .................................(In words: Rupees ……………………………………………).

Our Financial Proposal shall be binding upon us subject to the modifications resulting from Contract negotiations, up to expiration of the validity period of the Proposal, i.e., .......................

We understand you are not bound to accept any Proposal you receive.

We remain,

Yours sincerely,

Authorized Signature:

Name and Title of Signatory:

Name of Consultant:

Address:

**4B. Summary of Costs**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sn.** | **Description** | **Person** | **Unit** | **Months** | **Rate (NRs.)** | **Total (NRs.)** | **Remarks** |
| **A.** | **Key Staff** |
| 1 | Urban Planner (Team Leader) | 1 | No. | 1 |  |  |  |
| 2 | Tourism Expert | 1 | No. | 1 |  |  |  |
| 4 | Architecture Engineer | 1 | No. | 1 |  |  |  |
| 5 | Civil Engineer | 1 | No. | 1 |  |  |  |
| 6 | Senior zoologist / Senior botanist | 1 | No. | 1 |  |  |  |
|  | **Subtotal of A** |  |  |  |  |  |  |
| B | **Support Staff** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Senior Surveyor | 1 | No. | 1 |  |  |  |
| 2 | Sub Engineer Civil | 1 | No. | 1 |  |  |  |
| 3 | Draft Person | 1 | No. | 1 |  |  |  |
| 4 | Computer Operator | 1 | No. | 1 |  |  |  |
| 5 | Office Assistants | 1 | No. | 1 |  |  |  |
|   | **Sub Total of B** |  |  |  |  |  |  |
| **C** | **Reimbursable** |  |  |  |  |  |  |
|   | Travel expenses | 24 |  trip | 1 |  |  | 6 \*2\*2=24 |
|   | Field Allowances | 6 |  Man Month | 1 |  |  | 15 days |
|   | Stakeholders Meeting | 3 |  Nos |   |  |  |  |
|   | Presentation | 2 |  Nos |   |  |  |  |
|   | Reporting and Printing | 3 |  LS |   |  |  |  |
|  | **Sub Total of C** |  |  |  |  |  |  |
| **D** | **Total(A+B+C)** |  |   |  |  |  |  |
|  | Consultant's overhead @ -----% of D |   |   |   |  |  |  |
| **E** | **Total with Overhead**  |  |
|  | **VAT @ 13% of Total E** |  |
| **F** | **Grand Total with VAT**  |  |